MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL

SANAA 2020

INDICE

1.	INTRODUCCION	4

2.	RESUMEN EJECUTIVO	5

3.	LOGROS POR UNIDAD TECNICA INSTITUCIONAL	7

A.	SANAA COMO ENTE TECNICO.	7

3.1	SANAA como Secretaria Técnica del CONASA	7

3.2	DIVISION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO (DIAT)	14

3.3	DIVISION TECNICA	22

3.4	DIVISION DE DESARROLLO	25

3.5	DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS (DOE)	28

3.6	PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA GENERAL	33

B.	OPERADORES DE ACUEDUCTOS	34

3.7	COMUNICACIÓN E INFORMACION PÚBLICA	34

3.8	GERENCIA REGIONAL METROPOLITANO	35

3.9	UNIDAD EJECUTORA DE BARRIOS EN DESARROLLO	36

3.10	DEPARTAMENTO DE CUENCAS	37

3.11	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GERENCIA REGIONAL METROPOLITANA	41

3.12	GERENCIA REGIONAL DEL NORTE	46

3.13	GERENCIA REGIONAL ATLANTICO	48

3.14	UNIDAD DE PROYECTOS INVERSIONES Y DESARROLLO	49

3.15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	50

3.16	UNIDAD DE HIDROLOGIA, GERENCIA REGIONAL METROPOLITANA	50

3.17	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	51

3.18     AGRADECIMIENTO INSTITUCIONAL.……………………………………………………………………………52

Respetuosamente reitero el firme compromiso profesional y personal como servidor público para trabajar bajo los principios de honestidad, profesionalismo y transparencia para el buen funcionamiento del SANAA en todas sus áreas y siempre con acciones enmarcadas en Ley.

Cumplimiento de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento (Decreto No. 118-2003) para continuar con los procesos de la transferencia gradual de los servicios de agua potable y saneamiento, aún pendientes con las Municipalidades del Distrito Central, La Ceiba, El Progreso y Amapala. Así como, la definición administrativa y operativa sobre una futura estructura técnica para la institución.

La implementación y ejecución de todos aquellos planes, proyectos y procesos que tengan como fin primordial mejorar las condiciones de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento para beneficio de la población en general.

LIC. HECTOR SEVILLA

Gerente General SANAA

# INTRODUCCION

Gerencia General desarrolla la conformación de la Memoria Institucional que sirve de base para los siguientes objetivos:

- Establecer la información de cara a la transparencia que demanda el gobierno sobre el desarrollo de sus funciones.

- Evaluar la efectividad y eficiencia obtenida por la institución.

- informar a otras instituciones de gobierno y como base para el desarrollo del Plan Estratégico del siguiente año, tomando en cuenta los proyectos.

El plan es apoyado por la Institución en la elaboración del documento que abarca en lo posible la actividad realizada por unidades principales en función del reporte proporcionado.

Memoria anual                   Gerencia General

Elaboración

De documento                   Personal de la DIAT

Dirección y

Revisión

Apoyo                            Unidades técnicas y Operativas del SANAA

Información

# RESUMEN EJECUTIVO

En los años 2019 -2020 se trabajó en la planificación sectorial, políticas sectoriales, coordinación sectorial atreves del Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA): Así también se le continúo dando mantenimiento a la red distribución y distribución del agua potable en el Distrito Metropolitano, por medio del Departamento de Proyectos Especiales de la Gerencia General con un monto de 30 millones de dólares como préstamo del BCIE. Se realizaron los proyectos de suministro, instalación y puesta en marcha para la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la División Metropolitana ubicada en el Plantel de Los Laureles, también la finalización del  Proyecto de transvase de agua cruda del Embalse los Laureles al aireador de la Planta de Tratamiento de Concepción y el Proyecto de ampliación del sistema de bombeo y capacidad de almacenamiento para el abastecimiento de agua potable al Acueducto de Juticalpa, Olancho.- Con la División Técnica se continuó la rehabilitación de los pozos (limpieza), la asistencia técnica a los acueductos rurales también en la supervisión de la calidad del agua que se distribuye a las diferentes comunidades.

Por parte de la Dirección de Oficinas Ejecutoras (DOE), a través de la Unidad de Ingeniería , como del Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial en Agua y Calidad (PAPSAC), mismas que se vieron menguadas por la crisis humanitaria provocada por la pandemia COVID – 19 con el agravante adicional de la secuela de las tormentas tropicales ETA e IOTA; La Unidad de Ingeniería les dio asistencia técnica a las comunidades y organismos tanto nacionales como extranjeros de estudios de sistemas de agua potable o alcantarillado sanitario, así mismo con el Programa de Agua Potable, Saneamiento, y Calidad de Honduras  (PAPSAC), se construyeron 8 sistemas de agua potable con un costo de Lps. 4,636,306.55 para beneficiar a una población de 5.987 habitantes. En la Gerencia Regional del Atlántico Dentro de las actividades más relevantes se puede mencionar la remoción de más de 60 mil metros cúbicos de material sobre el Rio Danto; En la Gerencia Regional del Norte  tiene como objetivo principal garantizar el servicio de agua potable, a través de la distribución de agua a 80 barrios y colonias con un promedio de 18 horas de servicio. En la División de Investigación y Análisis Técnico (DIAT) se realizaron 30 estudios y más de 385 participaciones entre reuniones, talleres y diversas actividades técnicas, capacitación y apoyo administrativo.

# LOGROS POR UNIDAD TECNICA INSTITUCIONAL

## SANAA COMO ENTE TECNICO.

### SANAA como Secretaria Técnica del CONASA

El Gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), actúa como Secretario Ejecutivo del CONASA, y Gerencia la propia institución, SANAA. Actúa así mismo como Secretaria Técnica del CONASA, del cual el SANAA es el brazo operativo.

Durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión Comité Impulsor del Sector Agua Potable y Saneamiento: Los logros obtenidos fueron la Planificación para impulsar acciones de instituciones y actores del Sector APS año 2020, se contó con los Representantes de SEDECOAS-PIR/FHIS, ST-CONASA, ERSAPS, MIAMBIENTE+, SESAL, ICF y PTPS.

- Levantamiento de Encuestas del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) en la Aldea Piñuelas, Nueva Armenia: Logros obtenidos Con el propósito de instruir al personal técnico de la ST-CONASA, se realizó ejercicio de campo consistente en levantamiento de las encuestas de Comunidad, Sistema y Prestador de Servicio del SIASAR; el cual a futuro servirá para elaborar el Diagnóstico de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Nueva Armenia, se contó con la Coordinación y equipo técnico de SIASAR/SANAA, la Dirección y Personal Técnico del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-FHIS/SEDECOAS) y ST-CONASA.

- Equipo SIASAR SANAA/Honduras coordina con PIR/FHIS-SEDECOAS: Se definió el proceso para ingresar datos técnicos al Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) que corresponden al menos a 115 proyectos de agua potable y saneamiento ejecutados a nivel nacional por dicha dependencia. En la misma se aclararon dudas sobre los formularios del SIASAR 2.0 y se reactivaron las credenciales para ingresar ésta información a la plataforma. Se contó con la  Coordinación y equipo técnico de SIASAR/SANAA, la Dirección y Personal Técnico del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-FHIS/SEDECOAS) y ST-CONASA.

- Taller para medir el grado de implementación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, en el municipio de El Negrito, Yoro,  como parte del levantamiento de línea base de la meta 6.5.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Se levantó línea base de  preguntas del ODS 6.5.1, en referencia al  Entorno Propicio, Instituciones y Participación, Instrumentos de Gestión y Financiamiento. Se contó con representantes de Juntas de Agua, Asociación de Juntas de Agua, Asociación para la Compra de Microcuencas (ACOMIC), Asociación de cafetaleros y Arroceros, Autoridades Municipales y Unidad Municipal Ambiental, Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación,  SANAA Región Norte y Secretaría Técnica del CONASA.

- Taller para medir el grado de implementación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, en el municipio de Danlí, El Paraíso, como parte del levantamiento de línea base de la meta 6.5.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Se levantó línea base de  preguntas del ODS 6.5.1, en referencia al  Entorno Propicio, Instituciones y Participación, Instrumentos de Gestión y Financiamiento. Se contó con 50 personas entre éstas: Autoridades de la Alcaldía, miembros de COMAS, USCL,  técnicos UMAS, Juntas de Aguas, Cámara de Comercio, ICF, COPECO, SAG, MIAMBIENTE.

- Taller de Reflexión y Validación de Resultados del Nivel de Implementación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico ODS 6.5.1 en el municipio de El Negrito, Yoro: Se validaron los resultados de preguntas del ODS 6.5.1 en referencia al  Entorno Propicio, Instituciones y Participación, Instrumentos de Gestión y Financiamiento, determinándose el grado de implementación del GIRH en el municipio. Se contó Representantes de la Alcaldía Municipal, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS), del Prestador Urbano, de la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL), de Patronatos, de la Asociación de Juntas de Agua Potable y Saneamiento (AJAAPS), de ACOMIC, de Juntas de Agua, COPECO, Water for People, ST-CONASA; GWP Centroamérica y Movimiento Para Todos Por Siempre.

- Entrega de Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento de municipios de mancomunidades AMFI de Intibucá y CAFEG de Lempira: Se entregaron oficialmente Diagnósticos y Políticas Municipales en Agua Potable y Saneamiento formulados participativamente con actores del sector APS del nivel local, así también el Proyecto PIR-FHIS entregó Licencias Ambientales y Operativas de los proyectos desarrollados en dichos municipios. Se contó con Alcaldes Municipales, representantes de las Mancomunidades AMFI y CAFEG, técnicos del PIR-FHIS y de la ST-CONASA.

- Taller para medir el grado de implementación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, en el municipio de Opatoro, La Paz, como parte del levantamiento de línea base de la meta 6.5.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Se levantó línea base de  preguntas del ODS 6.5.1, en referencia al  Entorno Propicio, Instituciones y Participación, Instrumentos de Gestión y Financiamiento. Se contó con Instituciones de Gobierno Central (SANAA/CONASA) y Municipal, Mancomunidad MAMLESIP, ASOMAINCUPACO, WFP Honduras, Para Todos Por Siempre, Juntas de Agua, Consejos de Microcuencas y Asociaciones Indígenas.

- Taller para medir el grado de implementación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, en el municipio de Maraita, Francisco Morazán, como parte del levantamiento de línea base de la meta 6.5.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Se levantó línea base de  preguntas del ODS 6.5.1, en referencia al  Entorno Propicio, Instituciones y Participación, Instrumentos de Gestión y Financiamiento. Se conto Técnicos de Unidad de Medio Ambiente Municipal (UMAS), Juntas Administradoras de Agua, moderadores de GWP Centroamérica, Secretaría Técnica del CONASA, Pure Water for The World, Water for People y Para Todos Por Siempre.

- Taller de Reflexión y Validación de Resultados del Nivel de Implementación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico ODS 6.5.1 en el municipio de Danlí: Se validaron los resultados de preguntas del ODS 6.5.1 en referencia al  Entorno Propicio, Instituciones y Participación, Instrumentos de Gestión y Financiamiento con los asistentes y la calificación bajo a 12.68 %. Se contó 35 personas entre éstas: Autoridades de la Alcaldía, miembros de COMAS, USCL,  técnicos UMAS, Juntas de Aguas, Cámara de Comercio, ICF, COPECO, SAG, MIAMBIENTE, Secretaría de Salud y SANAA.

- Elaboración y Publicación de la Guía Metodológica para la Formulación de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento: Se cuenta con una Guía Estandarizada que orientará a las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS), Autoridades Municipales y entidades de apoyo a la Planificación Municipal en la formulación de éste instrumento sectorial. Se contó con la participación Movimiento Para Todos por Siempre (PTPS), International Relations Commission (IRC) de Holanda,  Water For People (WFP), ST-CONASA.

- Revisión y aportes al Plan Estratégico 2020-2025 del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento: Formulación del Plan Estratégico 2020-2025 del FOCARD-APS que incluye Misión, Visión, Valores, Objetivos, Lineamientos y Acciones Estratégicas para las Instituciones Rectoras del Sector Agua Potable y Saneamiento de los 8 países miembros del SICA. Se contó con la participación de Coordinadores Adjuntos de los países y Coordinadores de Grupos Temáticos Regionales, en el caso de Honduras de Sistemas de Información.

- Revisión de la Guía metodológica para la implementación del Modelo Cobertura Total para Siempre a nivel municipal y/o mancomunidad impulsado por Water For People: Se enviaron las observaciones y recomendaciones al producto elaborado por el consultor Luis Alberto Romero para su inclusión en el documento final. Se contó con la participación de ST-CONASA, Water For People, IRC y Movimiento Para Todos Por Siempre.

- Diferentes reuniones virtuales para la elaboración del Plan de coordinación para la Preparación y Respuesta Humanitaria ante el COVID-19, así como su monitoreo en apoyo a la Mesa de Emergencia en Agua, Saneamiento e Higiene, coordinada por UNICEF y SANAA: Con este documento se identifican las acciones prioritarias de coordinación del Sector ASH ante la emergencia del COVID-19 para el corto, mediano y largo plazo, dando respuesta a la solicitud realizada a la Red Humanitaria el 20 de marzo de 2020, por parte del Secretario de Estado en el Despacho de Educación. Se contó con la participación de 20 organizaciones miembros de la Mesa de Agua en Emergencia de Honduras, entre éstas  instituciones y ONG's como ser: COPECO, SESAL, UNICEF, Water for People, SANAA, ST-CONASA, ERSAPS, entre otras.

- Seminario Web, Medidas de prevención ante el COVID-19 implementadas por Aguas de Siguatepeque: Se participó en la temática sobre bioseguridad y atención a los usuarios de empresas prestadoras de servicios de Agua Potable y Saneamiento. Se contó con la participación de la Unidad de Vigilancia del COVID-19, CODEM, AMHON, ST-CONASA, ERSAPS y Prestadores AHPSAS.

- Participación en la novena reunión regional del Grupo WASH para América Latina: Fortalecer capacidades de instituciones nacionales encargadas del sector WASH para planificar y coordinar la respuesta sectorial a situaciones de emergencia. Se contó con la participación de Organizaciones e instituciones miembros del Grupo WASH para América Latina.

- Reunión para la elaboración de la propuesta de apoyo sectorial con comisión impulsora del sector APS, Asociación Hondureña de Prestadores de los servicios de Agua Potable y saneamiento (AHPSAS): Se elaboró borrador de propuesta de decreto ejecutivo de auxilio al sector Agua Potable y Saneamiento. Se contó con la participación de SANAA, ST-CONASA, PTPS, AHPSAS y Asociación de Juntas de Agua.

- Participación en el Seminario sobre la Gestión de Riesgos para la Salud, asociados a la variabilidad y cambio climático, mediante Planes de Seguridad del Agua: Se conoció sobre las experiencias en Planes de Seguridad del Agua compartida por la Msc. Mirna Noemi Argueta, Directora de Calidad del Agua del SANAA. Se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento y Ambiental de Latinoamérica.

- Participación en la décima reunión regional del Grupo WASH para América Latina: Se conoció sobre financiación de los planes nacionales, microfinancieras y cadena de valor para usuarios y operadores de agua que se está implementando en diferentes países de Latinoamérica. Se contó con la participación de Organizaciones e instituciones miembros del Grupo WASH para América Latina.

- Webinario Taller de Consulta para la elaboración del Informe Nacional 2020 sobre el Indicador ODS 6.5.1: Grado de Implementación de la Gestión Integrada de los Recursos: Se validaron los resultados de preguntas del ODS 6.5.1 en referencia al  Entorno Propicio, Instituciones y Participación, Instrumentos de Gestión y Financiamiento, obtenidos en los diferentes talleres que se realizaron a nivel local con los municipios seleccionados y se comparó con los resultados obtenidos en los Grupos de Trabajo en que participaron los asistentes al taller. Se contó con la participación de representantes de distintos actores y sectores, incluyendo el Gobierno, la cooperación internacional, academia, sector privado, municipal, sociedad civil, ente otros.

- XVII Reunión Intermedia del FOCARD-APS (Pre-Foro): 1) Se conoció el Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo 2020 y cumplimiento de Acuerdos CONCARD-APS de diciembre 2019; 2) Se discutió el Informe de Situación del SIASAR y requerimientos de la Coordinación Pro-Tempore del SIASAR; 3) Se revisó la propuesta de Plan Estratégico 2020-2025; y 4) Informe sobre acciones nacionales tomadas durante la emergencia del COVID-19. Se contó con la participación de Coordinadores Nacionales Adjuntos de los países, Coordinador del GTR Sistemas de Información y Asistente Técnico FOCARD-APS.

- Primer Reunión Extraordinaria del CONCARD-APS 2020: Se discutieron y aprobaron: 1) La Propuesta de Acuerdo Regional sobre Agua Saneamiento e Higiene: Llamado de Acción a los Líderes Mundiales sobre el COVID-19; 2) El Plan Estratégico FOCARD-APS 2020-2025; y 3) Cotización de curso sobre Gestión de Riesgos Online. Se contó con la participación Titulares y Coordinadores Nacionales Adjuntos de los países y Asistente Técnico FOCARD-APS.

- Webinario Calidad de Agua para consumo humano: Capacitación completa sobre la calidad que debe tener el agua que va para consumo humano, se contó con la participación de  Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Webinario sobre la conformación de las COMAS: Capacitación orientada a la conformación de las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento, se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Seminario Web sobre Planes de Seguridad: Seminario de capacitación sobre los planes de seguridad del agua, se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Webinario sobre Agua y Desarrollo Comunitario: Conocer sobre las funciones y enfoque que tiene la Organización No gubernamental ADEC en el tema de agua y desarrollo comunitario, se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Webinario sobre el Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Agua: Aprender sobre la importancia de la muestra, los tipos y métodos de muestreo para determinar la calidad del agua, se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Webinario Generalidades de la Cuenca y su Delimitación: Complementar el conocimiento sobre la conceptualización cuenca hidrográfica como unidad de planificación, se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Webinario Control de Procesos: Conocer el control de procesos al que es sometido el agua para poder ser de consumo humano, se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Elaboración, envió y seguimiento de formulario para JICA en relación a información del Sector APS para analizar la pre factibilidad para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en los municipios de: Danlí, El Progreso, La Ceiba, La Paz, Santa Rosa de Copán, Siguatepeque y la Villa de San Antonio, se contó con la participación de Representantes del Sector APS.

- Webinario Eco saneamiento; Promover la importancia del Eco saneamiento, se contó con la participación de Estudiantes de CEUTEC.

- Instalación y/o reparación de tuberías de hierro fundido dúctil (HFD): Enseñar la instalación y/o reparación de tuberías de hierro fundido dúctil (HFD), se contó con la participación de Organizaciones e instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Ingreso de trámites de Personalidad Jurídica en la Secretaría de Gobernación de las Juntas de Agua de: La Aguja, Villa Hermosa, El Rodeo y Salamar del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso, actividad coordinada con el TRC y Alcaldía de la Municipalidad de Teuasenti, se contó con la participación de Miembros de Juntas de Agua, TRC, Abg. Damián Suazo.

- Capacitación sobre Estrategias de Sequía para Honduras: "Sentando las bases para la construcción de instrumentos de política nacional y regional”, se contó con la participación de Representantes del Sector APS.

### DIVISION DE INVESTIGACION Y ANALISIS TECNICO (DIAT)

La División de Investigación y Análisis Técnico tiene como finalidad la elaboración de información para planificación de corto, mediana y largo plazo tanto en SANAA como en el sector de agua potable y saneamiento, así como el acompañamiento intersectorial, bajo la estrategia de la Gestión Integral de Recursos Hídricos y Cuencas Hidrográficas.

VISIÓN

Ser una División que genera información que establece lineamientos, incidiendo en el buen uso del agua, en la gestión integral de las cuencas hidrográficas y preservación de los Recursos Hídricos apoyando el incremento de cobertura en cantidad y calidad en los servicios de Agua Potable y Saneamiento; en pro de la salud y el desarrollo de la  población a nivel nacional.

MISIÓN

Generar información, proporcionar Asistencia, realizar Investigación cualitativa y análisis en proyectos de recursos Hídricos superficiales y subterráneos, saneamiento de cuencas, evaluación y desarrollo institucional; en apoyo a la planificación de programas y proyectos del SANAA en su papel de Secretaria Técnica del CONASA.

La DIAT en este ambiente de descentralización continuó con su trabajo de gestión de información para planificación de SANAA, sectorial e intersectorial; de esta manera se logró desarrollar un estándar de calidad donde fue posible obtener la valoración de avance Físico 64.2% y Financiero 92.0%, estos resultados se deben a medidas extremas de austeridad por parte de la Secretaria de Finanzas y la Institución, lográndose desarrollar alrededor de 7 documentos y participar en 190 reuniones, talleres, seminarios, sesiones y asistencia técnicas que culminaron en productos positivos para el país.

Se desarrollaron 7 estudios e informes sobre Evolución del sector, Plan Estratégico Institucional, propuestas técnicas, revisión de estrategias gubernamentales, seguimiento de inversiones en el sector, de legislación, perfiles de proyectos, estudios de prefactibilidad, Estudio de orden de microcuencas, instrumento de capacitación, la Familia SANAA y gotas del saber

Es importante informar el seguimiento del proceso informativo nacional por medio de las noticias periodísticas que dan a luz las inversiones en el sector a falta de un sistema de información desde el 2007, manera en que se da seguimiento al incremento de infraestructura; creación de mapas temáticos que van en secuencia con los estudios y los avances físicos financieros en el año 2020.

Las gotas del saber y Fichas Técnicas han servido como instrumentos educativas del sector.

A continuación se hace una descripción de las actividades que se han desarrollado en la División de Investigación y Análisis Técnico durante el año 2020: En este sentido se analizan las leyes relacionadas con la estrategia para el estudio institucional, Actividades como miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Enlace con Recursos Hídricos de Mi ambiente, , Acciones primarias en el Comité de Cambio Climático de coordinación de Gobierno en la Región 12-Centro, Actualización de cantidad de empleados del SANAA, Actividades de SANAA en la Vice Presidencia de GWP-Honduras, actualización Indicadores por 1000 conexiones, Instrumentos de capacitación, Actividades de la Institución.

- Elaboración Plan Estratégico del SANAA año 2020

Actualmente se desarrolla actividades con el objetivo de fortalecer los aspectos operativos y en la transferencia de los sistemas que administra la institución hacía las municipalidades, que nos lleva en primera instancia a la reducción presupuestaria en proyectos para incremento de coberturas y la necesidad de establecer el control de gasto para capitalizar la institución hacía estándares que mejoren su actividad en un ambiente de pasividad de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento con el objetivo de que las municipalidades a través de entes municipales pero desconcentrados, operen y suministren sus sistemas de agua.

El fruto de este proceso es la estructuración en un ambiente de control interno institucional que permita proyectos tangibles, junto con el resto de las acciones priorizadas en este Plan Estratégico para promover la recuperación, así como estándares de suministro y aportar al desarrollo sostenible de la capital, en beneficio de todos sus habitantes.

Mientras esto acontece el SANAA en el presente año administra transitoriamente, con apoyo municipal, cuatro sistemas pendientes de traspaso: Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso y Amapala.

- Elaboración estudio Abastecimiento de agua de Barrios de Altura

El presente estudio contiene información relevante del costo del agua en barrios periféricos sin conexión domiciliaria y el costo del agua de los barrios y colonias que están conectadas a la red de Agua potable del SANAA, dicha comparación fue elaborada para desarrollar la propuesta de abastecimiento a los barrios periféricos con mayor altura y con mayor costo de agua por compra a los camiones cisterna.

Se presenta y las propuestas de ubicación de nuevos tanques de agua para el abastecimiento del vital líquido para la reducción sustancial del costo de vida de muchos pobladores de bajos recursos económicos, con lo cual se satisface el principio de inclusión y el logro de las metas de desarrollo sostenible conocidas como ODS6 en agua.

Objetivo:

Desarrollar un estudio que aporte las herramientas esenciales y la ubicación de nuevos tanques para el abastecimiento de agua a los barrios periféricos con la elevación más alta de la capital, proveyendo agua a pilas y reducir al máximo el alto costo del vital líquido a los pobladores más pobres de la capital.

- Elaboración hasta el 31 de Diciembre del 2020 del Análisis las gráficas de comportamiento de los Embales (información vital, Tegucigalpa al Día)

- Apoyo técnico solicitud Gerencia General

- Delimitación en ArcGis de 33 microcuencas para desarrollar una comparativa con las microcuencas de Tegucigalpa para el diseño de sub Colectores Y ramales para el diseño del Colector de Aguas Residuales de Tegucigalpa

- Reuniones Comité Interinstitucional de Derechos Humanos

- Reuniones con el comité interinstitucional de cambio Climático

- Reuniones comité ejecutivo GWP

- Reuniones COCOIN SANAA (Elaboración de boletines e informes)

- Avance en la elaboración de Memoria Institucional SANAA

- Apoyo en el comité de Igualdad de Género con departamento de Financiero

- Integrantes del equipo de Comisión de Costos bajo la coordinación del Lic. Miguel Calderón

- Asistencia a 30 grupos de estudiantes y 10 Consultores de acuerdo a Información relacionada con el sector agua potable y saneamiento, mapeos e información Ambiental (En La Actualidad vía Correo electrónico se ha apoyado a Consultorías de Aguasam referente a estudios existentes de Factibilidad y Prefactibilidad de Proyectos a gran escala de almacenamiento de agua)

- Integrantes de la Comisión Técnica en el estudio de Consultoría de Diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales y colector del Río Choluteca en su paso por Tegucigalpa bajo la Coordinación del Ing. José Roberto Rivera Moran (de las cuales se hacen reuniones virtuales Semanalmente con equipo Técnico del SANAA donde se discute los comentarios y recomendaciones de hasta el momento: 6 estudios desarrollados por la empresa Consultora Técnica donde se han revisado 6 Borradores del Producto 1 Actualización del plan maestro de alcantarillado Sanitario, elaborado por Tahal, 4 Borradores revisados del Producto numero 2 Plan de Adquisición de Terrenos Para Futuras Plantas de Tratamiento, se ha procedido a la revisión de 4 borradores del producto 3. Reglamento para el control de vertidos Industriales, y revisión y comentarios de 2 borradores del producto 4. Propuesta de alternativas del diseño final de la planta de tratamiento de aguas residuales, se han tenido 8 reuniones virtuales con la empresa TECNISA-SEURECA VEOLIA, para discusión términos y parámetros de diseño además de análisis matrices de indicadores para el diseño de planta de tratamiento, cuarta revisión documento de análisis de muestreos y dirección de diseño final Colector de agua potable y saneamiento

- Presentación en UPN de charla magistral de Contaminación del agua, con el objetivo de dar a conocer a los profesionales la importancia de la protección de los recursos.

- Preparación de Información de regionales SANAA,  Información estadística relacionada con el SANAA a los años: 2013-2019 PARA Plataforma del INE

Se preparó información de los años 2013 al 2019 para El Instituto Nacional de Estadística con el objetivo de Información Nacional del estado del Sector Agua Potable y Saneamiento

- Preparación de artes para campaña de verano del SANAA.

##### Asistencia Técnica Sectorial

Cuencas hidrográficas mapeadas:

- Elaboración de treinta y tres (33) mapas temáticos Hidrológicos, de las microcuencas principales de la ciudad capital para desarrollo del estudio del colector principal de aguas residuales

Instrumentos de Capacitación (Fichas Técnicas)

- Fichas  Abatimiento y niveles de Embalse

- Ficha 34 Técnica Crecimiento de Casco Urbano de Tegucigalpa con proyección al 2020

##### Participación en talleres, seminarios y grupos de trabajo.

| SANAA |  |
| --- | --- |
| - Atención a grupos de Estudiantes referente a Alcantarillado Sanitario, Potabilización, Agua Subterráneas y Fuentes de agua | 30 |
| - Atención a Consultores con información a: Legislación de Cuencas, Áreas Protegidas, sistema de Tratamiento, Hidrología SANAA Agua de Tegucigalpa, Aguas subterráneas Amarateca | 10 |
| 3. Reuniones de trabajo: Análisis Situación de Cuencas de Tegucigalpa para el programa de adaptación D.C. | 1 |
| 4. Atención a Profesionales: Información Técnicas en Calidad del Agua Potable e información Comercial | 3 |
| 5. Apoyo a la Gerencia General con la información a micro cuencas de Tegucigalpa con sus respectivos shapes y Documento de A/S para desarrollo de proyecto y actualización plan maestro y planta de tratamiento de agua residuales de Tegucigalpa. | 1 |
| 6. Intercambio de Información Planificación | 1 |
| 7. Reunión con COCOIN - ONADICI | 1 |
| Sub Total | 47 |
| ORGANIZACIONES |  |
| - Participación en Intercambio de información con TECNISA VEOLIA | 8 |
| - Participación en la reunión apoyo de informacion EN MI AMBIENTE | 1 |
| - Participación en reuniones equipo técnico SANAA (Colector y plata de tratamiento) | 18 |
| Sub Total | 27 |

##### Estudios en agua, saneamiento y recursos hídricos

Se desarrollaron 7 documentos estudios sobre descentralización, Evolución del sector, Plan Estratégico Institucional, propuestas técnicas, revisión de estrategias gubernamentales, seguimiento de inversiones en el sector, de legislación, perfiles de proyectos, estudios de pre factibilidad, Estudio de orden de microcuencas, planes de protección de Fuentes, familia SANAA como por ejemplo:

| No. | Nombre | Mes |
| --- | --- | --- |
| 1002 | Cuarto Informe trimestral DIAT | ENERO 2020 |
| 1003 | Plan estratégico del SANAA 2020 | Marzo 2020 |
| 1004 | Primer informe trimestral DIAT | ABRIL 2020 |
| 1008 | Abastecimiento de Barrios de Altura | Agosto 2020 |

### DIVISION TECNICA

La División Técnica a través de sus unidades de Rehabilitación y Mantenimiento de Pozos, Acueductos Rurales y Electromecánica y Dirección Nacional de Calidad de Agua, a pesar de estar con pandemia ha brindado importante asistencia técnica durante el año 2020 a diferentes comunidades a nivel Nacional.

Trabajos Realizados:

Limpieza, desarrollo y aforo Pozo:

- Comunidad beneficiada: Francisco Morazán, Maraita

- Financiamiento: Alcaldía Municipal y SANAA

- Periodo de Trabajos: enero 2020

Limpieza de pozo y cambio equipo bombeo sumergible:

- Comunidad Beneficiada: Nueva Suyapa, DC

- Financiamiento: Junta agua y SANAA

- Periodo de Trabajos: Enero 2020.

Limpieza y aforo de pozo:

- Comunidad beneficiada: Colonia Flor del Campo, MDC

- Financiamiento: SANAA

- Periodo de Trabajos: Enero 2020

Estudio de Investigación agua subterránea para ubicación de sitio de perforación de pozo.

- Comunidad Beneficiada: El Frijolar, Guinope, el Paraíso

- Financiamiento: Alcaldía y SANAA

- Periodo de Trabajos: Febrero 2020

Revisión, evaluación y Cambio equipo bombeo, pozo Guasli #2

- Comunidad Beneficiada: Sabanagrande, FM

- Financiamiento: Alcaldía y SANAA

- Periodo Trabajos: Febrero 2020.

Limpieza, desarrollo y aforo Pozo.

- Comunidad beneficiada: Las Jaguas, Sabanagrande, F.M.

- Financiamiento: Alcaldía Municipal y SANAA.

- Periodo de Trabajos: marzo 2020.

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades en Hidrología Isotópica para determinar el balance hídrico en Tegucigalpa, el que forma parte del Programa de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Anergia Atómica (OIEA)

Descripción: Proyecto de investigación que se realiza con el apoyo técnico y económico Inter- nacional, tiene como objetivo final obtener un modelo matemático que pueda mostrar el comportamiento de los acuíferos debajo de la ciudad de Tegucigalpa. Con un modelo como este se podrá inferir cuánta agua subterránea hay disponible por cada año para extraer y si estamos haciendo el uso adecuado de esta fuente de abastecimiento:

- Comunidad Beneficiada: Distrito Central, FM.

- Financiamiento: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) / SANAA.

- Colaboradores: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT).

- Periodo de trabajos: 2020.

Para lograr este fin ha sido necesario realizar durante el 2020 una gran cantidad de trabajos, siendo las principales las siguientes, principales actividades realizadas 2020:

- Identificación de 150 fuentes de agua: Localización, Catastro y georeferenciación en mapas de manantiales, pozos, y quebradas en las cuencas Yeguare, Choluteca Alta, y Guacerique. Se identifica además principalmente: Tipo fuente, producciones, características, propietarios.

Censo de fuentes realizadas, localización de las fuentes según su tipo de nacimiento cuenca alta del río Choluteca:

- Recolección de 69 muestras de agua para análisis isotópicos. Se enviaron a Costa Rica para su análisis (el costo lo cubre OIEA) Recolección de 20 muestras para análisis de tritio, las cuales fueron enviadas a Viena (el costo lo cubre OIEA). Se recolectaron en tiempo de cuarentena de la Pandemia del Covid-19).

- Construcción de Piezómetro (pozo de observación) 700 pies de profundidad, plantel Miraflores, para estudio y monitoreo de niveles, caudales, temperatura y conductividad. Se instalará un driver (dataloggers) para recolectar automáticamente los parámetros anteriores. Toda esta información permitirá realizar un balance hídrico (saber cuánta agua entra al acuífero y cuanta está saliendo) que será la base del modelo matemático.

Asistencia técnica en agua y saneamiento a los acueductos dañados por la tormenta (ETA).

- Comunidad beneficiada: La Lima, Villa Nueva y Choloma, Cortés

- Financiamiento: SANAA.

- Periodo de Trabajos: noviembre 2020

- Evaluación Pozo Sinaí, Villa Nueva, Cortés

Asistencia para apoyo técnico a COPECO Tegucigalpa para cuantificar posibles desastres en los componentes que integran el acueducto de agua potable y saneamiento en el Distrito Central por la tormenta (IOTA).

- Comunidad beneficiada: Distrito Central, F.M.

- Financiamiento: SANAA.

- Periodo de Trabajos: noviembre 2020

### DIVISION DE DESARROLLO

La División de Desarrollo tiene la responsabilidad de canalizar acciones de SANAA orientadas a la construcción de proyectos de agua potable y saneamiento en el sector rural y su sostenibilidad a nivel nacional.

Durante las actividades realizadas en el Equipo SIASAR durante el año 2020 fueron:

- Levantamiento de Encuestas del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) en la Aldea Piñuelas, Nueva Armenia: Con el propósito de instruir al personal técnico de la ST-CONASA, se realizó ejercicio de campo consistente en levantamiento de las encuestas de Comunidad, Sistema y Prestador de Servicio del SIASAR; el cual a futuro servirá para elaborar el Diagnóstico de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Nueva Armenia.

- Equipo SIASAR SANAA/Honduras coordina con PIR/FHIS-SEDECOAS: Se definió el proceso para ingresar datos técnicos al Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) que corresponden al menos a 115 proyectos de agua potable y saneamiento ejecutados a nivel nacional por dicha dependencia. En la misma se aclararon dudas sobre los formularios del SIASAR 2.0 y se reactivaron las credenciales para ingresar ésta información a la plataforma.

- Taller ESCASAL en Mancomunidad de municipios del Centro de la Paz (MAMCEPAZ): Capacitación de 10 técnicos de los municipios de MAMCEPAZ, en salud, higiene y saneamiento aplicando la metodología Escuela y casa saludable ESCASAL, como parte de la estrategia de Municipios Saludables de Water for People y Secretaría Técnica del CONASA.

- Taller para formulación de Protocolo de Actualización del SIASAR: A mediano plazo se adopte al nivel local la implementación del SIASAR por diferentes actores sectoriales y lo utilicen como herramienta de Monitoreo de Niveles de Servicios en Agua Potable y Saneamiento, de Planificación Sectorial y para el cumplimiento de las metas de la Agenda Nacional de ODS 2030.

- Revisión de la Guía Metodológica para la elaboración de Diagnóstico y Análisis Municipal de Agua Potable y Saneamiento: Se cuenta con un borrador de documento para revisión final y publicación.

- Reuniones los días miércoles de cada semana para trabajar en el Diseño Conceptual del Sistema de Información Rural en Agua Saneamiento e Higiene (SIAR+ASH): Se han realizado 9 reuniones virtuales de trabajo y se cuenta con un Diseño Conceptual que está en proceso de revisión y al cual se le han elaborado fichas para el levantamiento de información como ser el de Alcantarillado y Plantas Depuradoras, el cual a futuro se espera implementar a nivel local y éste servirá además para alimentar el Iniciativa SIASAR Global.

También dentro de la Regional Rural Centro Occidente,  Siguatepeque- Comayagua se realizaron las siguientes actividades:

- Realización de Análisis de Agua (Bacteriológico y Físico Químico) de diferentes Comunidades y Purificadoras: Conocer la calidad de agua que consumen los clientes de las diferentes Juntas de Agua y Purificadoras. De los diferentes parámetros solicitados se realizaron 125 en total.

- Realización de Análisis de Agua (Bacteriológico y Físico Químico)  Acueductos Urbanos Municipales: Conocer la calidad de agua que consumen los clientes de los Acueductos Urbanos Municipales (Aguas de Siguatepeque y Aguas de Comayagua). De los diferentes parámetros solicitados se realizaron 23 en total.

- Evaluación de Daños ocasionados al sistema de agua de Aguas de la Sierra por el paso de la Tormenta ETA y OTA: Conocer los daños al sistema de agua y así lograr elaborar presupuestos y poder rehabilitar el sistema.

- Las actividades realizadas por la Regional Rural del Norte, El Progreso/Yoro: Levantamiento de Encuestas SIASAR en municipio Chinda, El Negrito, Yoro ;                                           Digitalización y Validación de Encuestas SIASAR 2.0  Chinda y Negrito: Se logró actualización de fichas y SIASAR 2.0

- Fortalecimiento Juntas de Agua en temas de Catastro de usuarios, control de fugas y análisis tarifario: Se logró profesionalización de los prestadores.

- Visita e inspección a 3 instituciones públicas para conocer nivel de servicio básico y mejorar a un nivel intermedio: Se logró mejorar la calidad del agua a los usuarios.

- Talleres a directorio de USCL, COMAS y AJAMS sobre la gestión y uso de los fondos Públicos: Se logró fortalecimiento Instituciones del Sector.

- Supervisar la construcción de soluciones de saneamiento Cerro Prieto 1: Se logró la mejora del nivel de Saneamiento Básico.

- Levantamiento de fichas EDAN en municipios afectados por tormenta ETA IOTA: Se logró generar lista de materiales y Presupuesto para la gestión de financiamiento nacional y externo.

- Levantamiento de Encuestas SIASAR en municipio Chinda, El Negrito, Yoro: Se logró actualizar fichas y SIASAR 2.0

- Taller de evaluación y monitoreo a municipios intervenidos por WFP, a través de aplicación virtual: Se logró verificar cumplimiento de objetivos y metas.

- Seguimiento y monitoreo del funcionamiento de dosificadores instalados en el área rural: Se logró mejorar la calidad del agua a los usuarios.

- También se hicieron las siguientes actividades por la Regional Rural de Occidente, Nueva Arcadia-Copan:

- Supervisión de mejoras a la línea de conducción de Quebrada Tamborales: Se logró la rehabilitación de la línea de conducción.

- Definir alineamiento de nueva línea de conducción de agua potable: Se logró el alineamiento adecuado.

- Impartir taller a juntas administradoras de agua en coordinación con Visión Mundial: Se logró capacitación de Juntas de agua en el tema de administración de sistemas de agua potable.

- Impartir taller sobre Fontanería Básica en coordinación con Operación Bendición: Se logró capacitación de Juntas de agua y fontaneros en el tema de Fontanería Básica.

- Diseño red de distribución de agua potable para la comunidad de Siora, Florida Copán: Se logró diseño funcional de la red de agua potable.

- Análisis de fallas en la línea de conducción de San Jerónimo, Copán: Se logró la lista de recomendaciones para solución de fallas.

- Fallas en la línea de conducción La Lima y Cañada: Se logró lista de recomendaciones para solución de fallas.

- Visita preliminar para factibilidad de proyecto nuevo: Se logró factibilidad de nuevo proyecto.

- Visita preliminar para factibilidad de proyecto nuevo: Se logró factibilidad de nuevo proyecto.

- Coordinación con Visión Mundial para recolección de muestras de agua para analizar: Se logró determinación calidad de agua.

### DIRECCION DE OFICINAS EJECUTORAS (DOE)

3.5.1  DIRECCION DE INGENIERIA

Dentro de las actividades y funciones desarrolladas por la Dirección de Ingeniería en el año 2020 mismas que se vieron menguadas por la crisis humanitaria provocada por la pandemia COVID – 19 con el agravante adicional de la secuela de las tormentas tropicales ETA e IOTA en nuestro país, sin embargo, esta Dirección de Ingeniería ha continuado realizando sus actividades vía teletrabajo y presencial de acuerdo al ingreso de solicitudes, prevenientes de la: Gerencia General, Dirección de Oficinas Ejecutoras, Convenios Patronatos, Alcaldías y/o Cooperantes Internacionales, Las cuales pueden conformarse en Proyectos de Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario, en etapa de: Topografía, Diseño, Presupuesto, Dibujo, Revisión, además de brindar Asistencia Técnica y Capacitaciones cuando son requeridas.

Proyectos Entregados durante 2020:

- “Diseño de Sistema de Agua Potable de La Comunidad de El Cerro, Cofradía, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán”.

- “Diseño de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Colonia Las Brisas, Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán”.

- “Diseño de Sistema de Agua Potable de La Comunidad de La Jagua Colonia Agrícola, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho”.

- “Diseño de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Barrio La Victoria y San Andrés Sector I, Municipio de Márcala, Departamento de La Paz”.

- “Diseño de Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Juan y San Andrés Sector II, Municipio de Márcala, Departamento de La Paz”.

- “Diseño de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de La Ermita, Azacualpa, Municipio de Reitoca, Departamento de Francisco Morazán”.

- “Diseño de Sistema de Agua Potable del Caserío Azacualpita de  La  Aldea  Cerro del Señor, Municipio de Reitoca, Departamento de Francisco Morazán”.

- “Diseño de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de El  Verdugo, Municipio de Reitoca, Departamento de Francisco Morazán”.

- “Diseño de Sistema de Alcantarillado Sanitario de La Comunidad de Laguna Seca, Municipio de Francisco de Becerra, Departamento de Olancho”.”

- Diseño de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Barrio Bella Vista, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho”.

- “Diseño de Sistema de Alcantarillado Sanitario de la  Colonia  Las Flores, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho”.

Estado de los Convenios:

Convenios de Cooperación Interinstitucional con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID):

- Comayagua, Comayagua

  - Visitas puntuales para seguimiento de Planta de Tratamiento de Aguas  Residuales y Plantas de Tratamiento de Agua Potable, las cuales se cubren por el personal de la Dirección de Ingeniería.

  - La Cooperación solicito visitas de ingenieros con experiencia en operación y mantenimiento de alcantarillados.

- Gracias, Lempira

  - Apoyo en Visitas puntuales para seguimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento de Agua Potable, las cuales se cubren por el personal de la Dirección de Ingeniería.

  - Apoyo en los diseños y presupuestos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario los cuales se cubren por el personal de la Dirección de Ingeniería.

- Santa Rosa de Copán, Copán

  - Apoyo en Visitas puntuales para seguimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento de Agua Potable, las cuales se cubren por el personal de la Dirección de Ingeniería.

  - Pero en el caso de la solicitud realizada por la Cooperación donde se requerían de capacitaciones en temas como:

    - Operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y tanques de almacenamiento

    - Operación y mantenimiento de equipo electromecánico

    - Control de pérdidas

3.5.2 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL EN AGUA Y CALIDAD. (PAPSAC)

El programa en su etapa de finalización; inició el 30 de enero del 2014. El Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial en Agua y Calidad (PAPSAC), se reunió con diferentes representantes institucionales para apoyar el proceso del Sector Agua Potable y Saneamiento

Cabe mencionar que algunos de los proyectos en ejecución se han visto perjudicados por la pandemia COVID-19 que desde marzo a la fecha está afectando a todo el País, con el agravante adicional de la secuela de las tormentas tropicales ETA e IOTA en nuestro país; sin embargo, hemos continuado vía teletrabajo y presencial para darle seguimiento en campo a los mismos, Resumen:

| PROYECTOS FINALIZADOS, AÑO 2020 | PROYECTOS EN EJECUCION, AÑO 2020 | PROYECTOS EN PROCESO CONVENIO, AÑO 2020 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 11 | 3 |

Y a continuación se detallan los Proyectos Finalizados, en ejecución y en proceso de convenio en el año 2020:

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SANAA

Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial, Agua y Calidad "PAPSAC"

| Proyectos Finalizados PAPSAC 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Proyecto | % Avance | Fecha de Finalización | Ing. Responsable | Número de Beneficiarios | Monto del Proyecto |
| 1 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de las Comunidades de El Chichicaste + 4, Danli, El Paraíso. | 100% | ene-20 | Osiris Barahona | 792 | L. 64,426.89 |
| 2 | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad El Suyate, Municipio de Moroceli, Departamento de El Paraíso. | 100% | ene-20 | Osiris Barahona | 648 | L. 81,633.60 |
| 3 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de la Comunidad de El Bosque, Cantarranas, F.M. | 100% | sep-20 | Osiris Barahona | 270 | L. 650,837.60 |
| 4 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pacayas , Cantarranas, F.M. | 100% | sep-20 | Osiris Barahona | 378 | L. 2,122,125.60 |
| 5 | Mejoras al sistema de Agua Potable de Lima + 5, Gracias, Lempira. | 100% | oct-20 | Reina Rodríguez | 1,555 | L. 539,592.14 |
| 6 | Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable Moroceli, El Paraíso. | 100% | oct-20 | Reina Rodríguez | 572 | L. 613,679.37 |
| 7 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Palala y La Union, departamento de Olancho. | 100% | dic-20 | Dania Cardona | 1,482 | L. 222,774.68 |
| 8 | Saneamiento básico Colonia Lobo López, San Francisco de Becerra, departamento de Olancho. | 100% | dic-20 | Dania Cardona | 290 | L. 341,236.67 |
| Total |  |  |  |  | 5,987 | L. 4,636,306.55 |

Así mismo se comenzaron diferentes proyectos y continuación se mencionan con su grado de avance:

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SANAA

Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial, Agua y Calidad "PAPSAC"

| Proyectos bajo Convenio en Ejecución PAPSAC 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Proyecto bajo Convenio | % Avance | Fecha estimada de finalización | Ing. Responsable | Regional que trabaja con el Programa | Observaciones |
| 1 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa, San Matías, El Paraíso. | 95% | ago-20 | Osiris Barahona | Regional Danli, El Paraíso | Línea de Bombeo, Estación de Bombeo, Paneles Solares y Obras Complementarias ya finalizadas (La estación de bombeo con energía fotovoltaica fue una donación de Visión Mundial). En comunicación telefónica con el TAS de Danlí se informó que 2 de los paneles solares fueron robados de la estación de bombeo, por lo que aún no está en funcionamiento el sistema. La Comunidad no ha podido reponer los paneles por falta de recursos económicos ya que se estima tiene un costo de L 50,000.00 y por problemas actuales de Covid-19 no han seguido con la gestión. Pendiente supervisión final. |
| 2 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Montañita del Edén, Santa Lucia, Francisco Morazán. | 85% | mar-20 | Reina Rodríguez | No tiene asistencia de regional | Por falta de recursos económicos no se ha podido comprar la bomba del proyecto, en parte debido a la emergencia COVID-19, ya que los ingresos de la municipalidad han bajado considerablemente, se está en platica con el Alcance para ver la forma de Como comprar la bomba. |
| 3 | Letrinización para las comunidades de Montaña Verde y Mejocote, Gracias, Lempira. | 20% | mar-20 | Reina Rodríguez | División de Desarrollo Regional de Occidente, La Entrada Copán | Proyecto no se cotinuo por la emergencia COVID- 19, al momento de iniciar la misma, se estaban realizando trabajos de campo para cuantificar las letrinas no construidas con el objetivo de que la alcaldía comprara el material que hace falta, hasta la fecha de han construido 57 letrinas en la comunidad de Mejocote. |
| 4 | Sistema de Agua Potable de Las Lagunas y Los Dolores, San José del Potrero, Comayagua. | 95% | mar-20 | Reina Rodríguez | Centro -Occidente, Siguatepeque | Los anclajes de la línea se construyeron en su totalidad, pendiente la construcción de hipocloradores en los tanques de ambas Comunidades para dar concluido dicho proyecto. |
| 5 | Sistema de Saneamiento de Las Lagunas y Los Dolores, San José del Potrero, Comayagua. | 80% | mar-20 | Reina Rodríguez | Centro -Occidente, Siguatepeque | Se construyeron en total 77 letrinas en ambas comunidades, quedando pendiente de construir 15 letrinas, la Alcaldesa envió nota al Programa PAPSAC explicando por qué no se pudieron construir. |
| 6 | Sistema de agua potable Barrio El Socorro, Siguatepeque, Comayagua. | 85% | ago-20 | Dania Cardona | Centro -Occidente, Siguatepeque | Se reanudaron los trabajos en el proyecto de agua potable a finales del mes de enero del año 2021. En comunicación con el presidente de la junta de agua, manifestó que están trabajando en la construcción de la caseta para protección del equipo de bombeo. A mediados del mes de febrero trabajarán en la instalación de 12 lances de tubería en alcantarilla Que cruza la carretera CA-5. |
| 7 | Proyecto de Agua Potable Comunidad de San Julián, Municipio de Danlí, El Paraíso. | 45% | nov-20 | Osiris Barahona | Regional Danli, El Paraíso | Obra Toma ya finalizada. La tubería y accesorios para la línea de conducción, donada por el programa PAPSAC y Visión Mundial, ya fue instalada en su totalidad, fueron realizadas las pruebas correspondientes y los resultados fueron satisfactorios. Segunda Visita de inspección ya realizada, se recorrió toda la línea de conducción, verificando que las válvulas de limpieza, de control y de aire fueron instaladas correctamente con su debida caja, así mismo los anclajes y cruces aéreos fueron construidos en base a diseño, solamente se hicieron algunas recomendaciones de realizar 3 anclajes mas en algunos tramos de la línea. Está pendiente que la Alcaldía Municipal de Danlí cumpla con su contraparte. |
| 8 | Mejoras al Sistema de Agua Potable El Paraisito, Estrella de Oriente y Cerro Colorado, Danli, El Paraíso. | 95% | abr-20 | Osiris Barahona | Regional Danli, El Paraíso | Línea de Conducción y Obras Complementarias ya Finalizadas. Solamente está pendiente visita de inspección final para cierre del proyecto. |
| 9 | Proyecto Segunda Etapa de Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de las Comunidad de El Bosque, Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. | 15% | abr-21 | Osiris Barahona | Regional Danli, El Paraíso | Medidores ya listos en la Comunidad, cajas domiciliarias ya construidas. Se comenzó con la excavación para realizar próximamente la instalación de la línea y red de distribución. Requisiciones ya entregadas a la Alcaldía Municipal de Cantarranas, para el retiro de materiales. |
| 10 | Proyecto Segunda Etapa de Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de las Comunidad de Pacayas, Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. | 10% | abr-21 | Osiris Barahona | Regional Danli, El Paraíso | Medidores ya listos en la Comunidad, cajas domiciliarias ya construidas. Se comenzó con la excavación para realizar próximamente la instalación de la línea y red de distribución. Requisiciones ya entregadas a la Alcaldía Municipal de Cantarranas, para el retiro de materiales. |
| 11 | Sistema de Agua Potable de las Comunidades de Apacilagua, Las Brisas, Rosario, Guadalupe, Alianza y El Porvenir, Municipio de Patuca, Olancho. | 20% | abr-21 | Osiris Barahona | Regional Danli, El Paraíso/Patuca | Obra Toma ya finalizada. Requisiciones entregadas a la Junta de Agua de Apacilagua+5, Patuca, Olancho, para el retiro de materiales. |

Nota: Las fechas programadas de finalización de algunos proyectos se tendrían que reprogramar ya que debido a la emergencia por el COVID-19 y por los fenómenos naturales de Eta e Iota, estos no han podido concluir.

| Proyectos en proceso de Convenio PAPSAC 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Proyecto | % Avance | Fecha de Finalización | Ing. Responsable | Observaciones |
| 1 | Mejoras al sistema de agua potable Paulaya, municipio de Dulce Nombre de Culmi, departamento de Olancho. | 10% |  | Dania Cardona | Convenio de cooperación en trámite. Ya fue firmado por el Sr. Alcalde de Culmí, pendiente de firma por parte de Gerente General del SANAA. |
| 2 | Construcción del sistema de agua potable de El Drivin, municipio de Dulce Nombre de Culmi, departamento de Olancho. | 10% |  | Dania Cardona | Convenio de cooperación en trámite. Ya fue firmado por el Sr. Alcalde de Culmí, pendiente de firma por parte de Gerente General del SANAA. |
| 3 | Proyecto de Agua Potable de la comunidades de Las Uvitas, El Boqueron, El Suyatal, Caña Brava, municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso. | 10% |  | Reina Rodríguez | Se elaboró el convenio y este fue aprobado por el departamento Legal, pero no se pudo continuar con el tramite debido a que la emergencia del COVID-19 provocó que la Arcadia de Teupasenti se viera en la necesidad de parar temporalmente el proyecto ya que su otro donante Visión Mundial al igual que ellos por el momento no cuentan con los fondos para la contraparte. |

### PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA GENERAL

Esta Unidad fue creada para organizar, planificar, estructurar y desarrollar Proyectos con financiamiento externo en Agua y Saneamiento, Protección Ambiental  y estructuras físicas ligadas a las demandas del servicio y saneamiento de agua de la capital. Esta Unidad maneja fondos del préstamo 2045 otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE), por un monto de 30 millones de dólares americanos desde el año 2010. En año 2020 previo a la pandemia:

- Apoyo en el levantamiento de las obras ejecutadas en las EPAS, con el fin de preparar documentación soporte, para poner en marcha nuevamente el suministro de agua, a través de estos pozos profundos.

- Seguimiento para la operación de la planta generadora de energía eléctrica a través de la línea de conducción de Picacho.

- La Unidad no tuvo asignación de Fondos Externos para la construcción de nuevos proyectos, por lo cual se le dio seguimiento a las capacitaciones y operación mantenimiento del proyecto de Mejoras a las plantas de la División Metropolitana.

## OPERADORES DE ACUEDUCTOS

### COMUNICACIÓN E INFORMACION PÚBLICA

El Departamento de Relaciones Publicas, tiene la responsabilidad de estructurar y a la vez desarrollar un plan de comunicaciones que contribuye a mantener una imagen positiva de la institución antes los medios de comunicación y la población en general. Definitivamente sin el respaldo de los medios  de comunicación y periodistas difícilmente se hubiese alcanzado los objetivos institucionales de mantener una comunicación abierta con la población. De parte de la Gerencia General del SANAA, un agradecimiento especial a los medios de comunicación como la Radio, La Televisan y los medios impresos por su invaluable colaboración.

- Publicaciones: Elaboración y difusión de boletines y comunicados de prensa que fueron publicados en los diferentes medios de comunicación.

- Coordinar entrevistas entre periodistas y funcionario de la institución.

- Elaboración de diseños para ser publicados en las diferentes redes sociales.

Como uno de los logros más relevantes fue que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), recibió un reconocimiento por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por su cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obteniendo un 100 por ciento de calificación.

La premiación se realiza en base a la calificación obtenida durante el segundo semestre del año 2019, en donde las instituciones están obligadas a alcanzar el 100 por ciento de acuerdo a la información publicada en sus portales de transparencia.

El galardón se suma a otros, que en años anteriores el SANAA ha recibido en materia de transparencia y se otorgó en el acto sobre el “Informe de Verificación de la Información de Oficio en los Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas, II Semestre del 2019”, evento realizado el 19 de enero del 2021.

Los objetivos de la Ley de Transparencia entre otros, son garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos, así como promover la utilización eficiente de los recursos y rendición de cuentas de las instituciones del Estado.

### GERENCIA REGIONAL METROPOLITANO

- Definición del suministro de agua a la capital durante el verano del año 2019 considerado el más crítico de los últimos años con efectos severos en el año 2020.

- El Departamento de Mantenimiento la atención de fugas externas en las redes del sistema de agua potable con más de 7,826 atenciones y con el Departamento de Optimización Operativa fugas internas con más de 519 atenciones.

- Definición y dirección de la construcción de la instalación de tubería para incorporar el sistema de Jiniguare a la Planta concepción para incorporar un promedio de 3 millones de metros cúbicos al acueducto de Tegucigalpa. (2019).

- Coordinación de la Rehabilitación de 400 mts., de tubería de 10 pulg., de diámetro dañada por aterrado dentro del Plantel de Santos y Cía, para habilitar servicio de 20 colonias. (2019)´

- Conexión línea de trasvase a la Planta de Tratamiento de Laureles, para incorporar agua tratada de concepción, caso que no estaba incluido en el proyecto de trasvase y que nos ayudara a estabilizar el suministro por medio de las líneas primarias y también a apoyar la producción de Laureles en verano.

- Cambio de alineamiento de la línea de bombeo de laureles a mogote, en el tramo frente a propiedades de la familia Reyna.

- Reconstrucción del lateral de alcantarillado sanitario de lomas de Toncontin, con 10 pulgadas y 300 mts de longitud, para evitar la fuerte contaminación en las colonias Loarque y Satélite.

- Sustitución de 4 bombas en la colonia satélite, para mejorar el suministro de agua de esa colonia.

- Sectorización de 15 colonias del sector mogote para eficientar la distribución del agua potable.

- Mejoras al sistema de bombeo ubicado en el Plantel Laureles para duplicar el caudal de agua hacia el sector mogote.

- Mejoramiento de las cuencas, alianzas con diferentes instituciones para ejecutar planes de acción y mejoras. (Producción de Base de Datos SIG, portafolios de inversión, diagnóstico socioeconómico Sabacuante, Alianzas interinstitucionales con ICF, CRS como actores claves en el sector del Plan de Manejo de las Cuencas).

- Adquisición de equipo de bombeo para cloración de agua para El Picacho.

- Proyecto piloto de revisión y control de pérdidas para el mejoramiento del recurso hídrico, siendo notificado como “Mantenimiento y Reparación del Sistema Hidrosanitario Pluvial, Aguas Residuales y Agua Potable de Tegucigalpa y Comayagüela”, del cual actualmente se están realizando una serie de acciones encaminadas a la reducción de las perdidas físicas y comerciales, por lo que en las investigaciones realizadas se han encontrado pegues clandestinos. (a través de la AMDC).

### UNIDAD EJECUTORA DE BARRIOS EN DESARROLLO

La UEBD es el brazo social del SANAA en Tegucigalpa. Su responsabilidad es atender a la población capitalina más desfavorecida con proyectos de agua potable y saneamiento.

En Área Social: 3 Juntas de Agua electas, 2 asambleas con presencia del promotor, 3 constancias de registros entregados y 426 atenciones a comunidades. En el Área Técnica: Topografía se levantaron 3.0Km para agua potable. Supervisión de la operación y mantenimiento del sistema de agua de la colonia Villanueva. En la Venta de Agua: Se hicieron 140 viajes de agua a 8 comunidades, representa 736,128 galones y un ingreso L. 123,400.00.

AQUABLOQ

| Año | Venta de Agua en Lempiras | Galones | Metros Cúbicos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 7,965,611.21 | 159,319,224.2 | 603,067.05 |

### DEPARTAMENTO DE CUENCAS

EL Departamento de cuencas fue creado antes del Huracán Mitch con el objetivo de establecer los lineamientos y planificación operativa la cual es desarrollada por medio de planes de manejo en las zonas productoras de agua como ser: Cuenca alta de los Ríos de Guacerique y San José de Concepción, Tatumbla,  Sabacuante y la Montaña La Tigra en los últimos años esta cuenca es manejado exclusivamente por AMITIGRA. Se ha incorporado la cuenca del Rio del Hombre.

Dentro de las actividades realizadas durante el 2020, se encuentran las siguientes:

- Gestión de 5,000 plantas de pinos con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para ser reforestada por Personal de las Fuerzas Armadas de Honduras en la Comunidad de San Matías a inmediaciones del Rio Guaralalao una de las fuentes de abastecimiento del Rio Guacerique cabe mencionar que se realizó una reforestación tipo completación en una área de 10 hectáreas.

- Visita académica por parte de la Universidad Nacional de Ciencias forestales de la clase de Manejo de Cuencas en las Planta Potabilizadora de Los Laureles y zona baja de la Subcuenca del Rio Guacerique.

- Inspecciones de campo de ubicación de proyectos en la diferente subcuencas que abastecen de agua a la ciudad capital.

- Elaboración del Plan de Protección para año 2021 de las Subcuencas que abastecen de agua potable a la ciudad capital el cual fue entregado a la Gerencia General de SANAA y al Instituto de Conservación Forestal (ICF).

- Análisis de la perdida de cobertura boscosa de las subcuencas haciendo una evaluación del año 2014 al año 2019 a causa de los efectos de la Plaga del Gorgojo Descortezador del Pino, como un análisis estadístico de los incendios forestales ocurridos en este mismo periodo de tiempo.

Como parte de las actividades plasmadas en el plan anual de trabajo 2020 del Departamento de Cuencas Hidrográficas, en el área de la Unidad de Promoción Social, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Componente Fortalecimiento Comunitario

En este componente informamos:

- Taller dirigido a 8 Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento, de la Subcuenca Rio del Hombre, Valle de Amarateca  sobre la importancia del  Manejo de cuencas, microcuencas, Ley Marco del sector de Agua Potable,  Reglamento de Juntas de Agua y Administración Contable.

En este taller se rescata un elemento indispensable que es la necesidad de apoyar a las organizaciones de base en el cuidado y protección de sus microcuencas, ya que cada día se refleja el deterioro de sus fuentes de agua, produciendo menos debido a los constantes abusos de personas que descombran el bosque.

- Recolección de muestras de calidad de agua, en las comunidades de La Sabana, de la Subcuenca San José de Rio Grande y Colonia María José de la Subcuenca Rio del Hombre, esto con el propósito de monitorear como se encuentra la calidad de agua que consumen los abonados, como requisito que solicita el  Ente Regulador de Los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), cada ano a cada  Junta Administradora de Agua. Cabe señalar que este apoyo de hacer la prueba de calidad de agua se realiza en coordinación con el Laboratorio de Los Laureles de nuestra Institución.

- Apoyo de parte del personal de Promoción Social en la elaboración de informes a las Juntas Administradoras de Agua previo  a la presentación de informes al ERSAPS.

- Asesoría a Juntas Administradoras de Agua (JAA) de varias comunidades de las subcuencas en aspectos organizativos, técnicos, legales y ambientales villa teléfono.

- Educación Ambiental

Conmemorando, el día Internacional de los Humedales, la Unidad de Promoción Social del Departamento de Cuencas en  coordinación con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente) MiAmbiente), se llevó a cabo la celebración de este día, el cual se celebra el 2 de febrero de cada año  con alumnos de 4 escuelas, ubicadas en la Subcuenca Rio Guacerique, (Miguel Morazán de las Tapias, Francisco Morazán del Aceituno, Vicente Cáceres de Nueva Aldea y  Rómulo E. Duron de la Aldea de Mateo.), en la cual se impartieron  charlas teórico practico, sobre temas ambientales,(Manejo de Cuencas, Humedales, Ecosistemas y  Residuos Sólidos), contando con la  participaron 120 niños y niñas de los centros educativos, el objetivo de este evento se basó en sensibilizar  a la población escolar de la importancia de cuidar y proteger las cuencas, y replicarlos a sus familias. Luego de las charlas se hicieron recorridos por el rio Guacerique finalizando con una campaña de limpieza en la cual se hizo una demostración de la  clasificación de los diferentes tipos de basura.

El principal logro de este evento fue interactuar con niños de los grados superiores, (4, 5, y 6 grado) y del interés que mostraron en la necesidad de cuidar sus fuentes de agua, para que este recurso no se agote.

Celebración del Doceavo Año de los Héroes de UPARE

Cada año se conmemora el aniversario de los Héroes de Upare, donde lamentablemente fallecieron nueve hondureños(5 empleados del SANAA y 4 de las Fuerzas Armadas) en el cumplimiento del deber el 09 de marzo del 2008, tratando de sofocar un incendio que afecto varias áreas de bosque en esa zona de Francisco Morazán.

En esta actividad participa el Comité Cívico Interinstitucional de Eventos Ambientales, en coordinación con autoridades del SANAA, y  las Fuerzas Armadas de Honduras, además de la participación de los familiares de los Héroes, niños de la escuela y habitantes de la zona.

- Componente Diagnósticos Socioeconómicos

Subcuenca Rio Guacerique

- Finalización de la actualización del Diagnostico Socioeconómico de la Subcuenca Rio Guacerique, de acuerdo a los lineamientos basados en la  guía metodológica de planes de manejo  del Instituto de Conservación Forestal (ICF),información que fue proporcionada por los diferentes líderes de las organizaciones de las comunidades asentadas  en la subcuenca. La metodología utilizada para recolectar la información fue villa teléfono.

Algunos aspectos  importantes que resaltar  resultado de la actualización de información en la  subcuenca:

  - Crecimiento de la población en un 53.22% comparado con el último censo realizado en el año 2008, observándose más en los  sectores de Mateo, Cieneguita y San Matías.

  - Incremento de organizaciones en las comunidades, con la necesidad de lograr un mejor desarrollo en sus comunidades, especialmente el mejorar sus sistemas de agua y saneamiento, debido a que estos ya están obsoletos, como se muestra en el grafico siguiente:

  - Sistemas de Agua

.

  - Sistemas de Saneamiento

| No. | Descripción |  | Distrito Central |  | Lepaterique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje |
| 1 | Letrina Seca ( Fosa Simple) |  | 1,405.00 | 44% | 78 | 11% |
| 2 | Cierre Hidráulico (Lavables) |  | 1,104.00 | 35% | 320 | 45% |
| 3 | Letrina Abonera |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alcantarillado |  | 146 | 5% | 0 | 0 |
| 5 | No tiene Letrina |  | 342 | 11% | 198 | 28% |
| 6 | Perdieron su vida útil |  | 175 | 5% | 110 | 16% |
| 7 | Totales |  | 3,172.00 | 100% | 706 | 100% |

  - Relaciones de las comunidades con los recursos naturales: En términos generales la población que habita dentro de la Subcuenca tiene conocimientos de la importancia que tienen los recursos naturales, no obstante, la importancia la orientan más al aspecto de producción económica y de subsistencia y poco al aspecto ambiental. Sin embargo El Departamento de Protección y Manejo de Cuencas Hidrográficas, ha realizado  acciones conjuntas  con otras Instituciones, desarrollando temas como: Leyes ambientales, Educación Ambiental, Manejo de Cuencas,  Saneamiento Básico, entre otros.

### DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GERENCIA REGIONAL METROPOLITANA

A continuación, se presenta resumen de los trabajos más importantes que como Departamento se ejecutaron desde el mes julio del año 2020 a la fecha, a favor y beneficio tanto de los abonados como de la institución para poder solventar la necesidad de saneamiento que existe en la ciudad Capital.

Al mismo tiempo se anexan datos estadísticos de actividades del año 2020, información que ha sido obtenida del control interno que manejamos dentro del Departamento con las ordenes de trabajo.

- Barrio Buenos Aires: Reemplazo de aproximadamente 12 m de tubería de concreto por PVC del sistema de alcantarillado sanitario.

- Las Ayestas: Reemplazo de tubería y reconstrucción de pozos de inspección

- Barrio El Chile: Instalación de tubería que se dañó debido a un derrumbe.

- Monseñor Fiallos: Cambio de tubería de concreto por PVC y construcción de pozo de inspección

- Residencial Plaza: Cambio de tubería de aguas lluvias debido a que ya había colapsado, trabajo que se realizó mancomunado con la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

- Col. La Venezuela: Se reemplazó tubería de aproximadamente 10m de longitud ya que la existente eras de concreto y había colapsado.

- Col. Los Girasoles: cambio de tubería de concreto por pvc, debido a que esta se encontraba fracturada.

- 21 de octubre Reemplazo de tubería que va por servidumbre, a solicitud de los vecinos de dicho sector se llegó al convenio que ellos aportarían los materiales y el SANAA mano de obra.

- Centro de Tegucigalpa subida al Congreso Nacional: Dezasolvamiento del sistema de aguas lluvias

- Colonia San Carlos: Cambio de tubería ya que esta se encontraba fracturada.

- Col. Hato de Enmedio: Existía un hundimiento por lo que se procedió a reemplazar tubería ya que esta era de concreto.

- Col. San Miguel: Reparación de colector debido a que este se encontraba dañado.

- Col. Mayangle: Cambio de 3 lances de tubería de alcantarillado sanitario y su respectivo bacheo, ya que al estar dañada la tubería se filtraba hacia viviendas aledañas

- Col Loarque: Cambio de tubería, ya que al estar fracturada no permitía el flujo continuo del agua provocando derrames en la calzada

- Las Minitas: Reemplazo de tubería ya que esta era de concreto y ya había dado su vida útil, por lo que provocaba que derrames de aguas residuales.

- Col. Miramontes: Reemplazo de tubería ya que esta era de concreto y ya había dado su vida útil, por lo que provocaba que derrames en la calzada

- Col. La Peña: Sustitución de tubería de concreto por PVC debido a que esta ya había dado su vida útil y los vecinos no podían evacuar sus aguas residuales

- Col. Los Girasoles: Se realizó bacheo posterior a trabajo realizado de cambio de tubería.

- Col. 21 de octubre sector 6:  Se ejecutó proyecto mancomunado con los vecinos de esa zona debido a que ellos construyeron sobre la tubería de agua negras y este colapso, ellos dieron la mayor parte de los materiales y el SANAA la mano de obra.

- Barrio Guadalupe: Se realizó cambio de tubería principal debido que era de concreto y ya había dado su vida útil, provocando derrames y reclamos en los transeúntes.

- Lomas Del Mayab: Se sustituyó tubería que se ubica en una servidumbre que atraviesa las instalaciones donde funciona CENIS, debido a que se encontraba fracturada la tubería lo que provocaba derrame de aguas residuales en la calzada

- Kennedy: Se realizó proyecto de cambio de tubería en conjunto con la AMDC y abonados residentes en esa avenida de la colonia Kennedy, donde los vecinos aportaron la mayoría de los materiales, La AMDC colaboro con excavación y el SANAA con la mano de obra calificada-

- Comayagüela: En carnitas el Obelisco se realizó cambio de tubería del Ramal, previo pago a tesorería del SANAA del abonado afectado.

- Col. Honduras: Se reparó tubería que pasa dentro de la bóveda debido a que se encontraba dañada.

- Col. Flor #1: Se realizó proyecto de cambio de tubería de aguas residuales debido al colapso de esta en ese sector, se instalaron 2.5 lances de tubería de 6 pulg. de diámetro y 2 lances de 8 pulg.

- Desvió al Country: Se cambió tubería de concreto por PVC debido a que este colapso y provocaba derrames en la calzada.

- Col. Venezuela: Debido a que las varillas que utilizan las cuadrillas para desobstruir se quedaron atoradas en ese punto se procedió a abrir la tubería para poder recuperarlas.

- Desobstrucción de la red de alcantarillado sanitario del Distrito Central.

REPARACION DE TUBERIAS 2020

| No. | MES | CANTIDAD DE TUBERIA EN ML |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enero | 119.50 |
| 2 | Febrero | 242.00 |
| 3 | Marzo | 134.10 |
| 4 | Abril | 69.00 |
| 5 | Mayo | 155.00 |
| 6 | Junio | 54.00 |
| 7 | Julio | 143.00 |
| 8 | Agosto | 216.50 |
| 9 | Septiembre | 122.00 |
| 10 | Octubre | 198.00 |
| 11 | Noviembre | 285.00 |
| 12 | Diciembre | 225.00 |
|  | Total | 1,963.10 |

INSTALACION DE TAPADERAS 2020

| No. | MES | TAPADERAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enero | 40.00 |
| 2 | Febrero | 60.00 |
| 3 | Marzo | 55.00 |
| 4 | Abril | 65.00 |
| 5 | Mayo | 38.00 |
| 6 | Junio | 39.00 |
| 7 | Julio | 42.00 |
| 8 | Agosto | 51.00 |
| 9 | Septiembre | 62.00 |
| 10 | Octubre | 71.00 |
| 11 | Noviembre | 82.00 |
| 12 | Diciembre | 35.00 |
|  | TOTAL | 640.00 |

INSTALACION DE CASQUETES 2020

| No. | MES | CASQUETES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enero | 5.00 |
| 2 | Febrero | 14.00 |
| 3 | Marzo | 24.00 |
| 4 | Abril | 17.00 |
| 5 | Mayo | 6.00 |
| 6 | Junio | 7.00 |
| 7 | Julio | 5.00 |
| 8 | Agosto | 5.00 |
| 9 | Septiembre | 3.00 |
| 10 | Octubre | 2.00 |
| 11 | Noviembre | 2.00 |
| 12 | Diciembre | 2.00 |
|  | TOTAL | 92.00 |

CUADROS ATENDIDOS 2020

| No. | MES | CUADROS ATENDIDOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enero | 443.00 |
| 2 | Febrero | 441.00 |
| 3 | Marzo | 327.00 |
| 4 | Abril | 210.00 |
| 5 | Mayo | 615.00 |
| 6 | Junio | 405.00 |
| 7 | Julio | 342.00 |
| 8 | Agosto | 411.00 |
| 9 | Septiembre | 489.00 |
| 10 | Octubre | 432.00 |
| 11 | Noviembre | 348.00 |
| 12 | Diciembre | 340.00 |
|  | TOTAL | 4,803.00 |

### GERENCIA REGIONAL DEL NORTE

Dentro de las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas tanto en el proceso habitual de nuestra institución como también las acciones frontales y procesos de apoyo institucional durante la pandemia y tormentas tropicales.

Para una mejor descripción el presente informe, las actividades serán divididas en actividades desarrolladas por nuestra institución para la distribución de agua potable y actividades con el fin de apoyo social ante la pandemia y tormentas Eta e Iota.

- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

Una vez declara la pandemia del COVID-19 en nuestro país a nivel institucional se desarrollaron acciones con el fin de garantizar la distribución de agua a nivel del municipio siempre tomando como lineamiento la normativa de ley y los PCM generados por el Gobierno de la República y lineamientos dados por la Secretaria de Salud.

Como parte del control de la expansión del Covid-19 es garantizar el servicio de agua potable, La regional garantizo el agua potable y sigue garantizando la distribución de agua a 80 barrios y colonias de nuestra ciudad con un promedio de 18 horas de servicio.

Esto permite que sean beneficiados 90,000 personas, a su vez podemos garantizar que se posible desarrollar el proceso de limpieza y acciones necesarias para evitar el contagio o expansión del virus.

También se mantiene la atención mediante cuadrilla de emergencia con el fin de poder desarrollar acciones que puedan generar problemas de distribución de agua.

En este mismo año fue declarada la emergencia por la afectación de las tormentas tropicales Eta e Iota condición que afectaría la distribución de agua potable y para afrontar esta situación se desarrollaron acciones tanto del tipo preventivas como del tipo correctivas.

Después del paso de las tormentas el nivel de afectación fue alto esto debido a que el sistema por gravedad fue afectado en el punto de la obra toma y varios sistemas por bombeo por tal causa se iniciaron los trabajos de rehabilitación y activación de sistema como ser:

- Mantenimiento a válvulas para habilitación de bay pass para garantizar la distribución de agua.

- Acciones preventivas ante llegada de huracanes en sistemas eléctricos.

- Afectación de tormentas tropicales en que dejo una afectación de más de 10,000 clientes sin servicio.

- Se generó un proceso de protección de revisión permanente de equipos de bombeo por los problemas constantes del fluido eléctrico condición que desarrolla apagado de equipos y hasta posibles daños de carácter mecánico.

- Entrega de equipos de protección personal mínimos para todo los trabajadores para el desarrollo de actividades en la distribución de agua potable.

- APOYO INSTITUCIONAL Y	SOCIAL ANTE LA PANDEMIA COVID-19 Y AFECTACION DE TORMETA TROPICAL ETA E IOTA.

Una vez iniciada la pandemia la institución desarrollo proceso de apoyo con las diferentes instituciones involucradas en las acciones de contención y protección.

A su vez se desarrolló el apoyo institucional a las diferentes comunidades afectadas por las tormentas tropicales tanto a nivel local como en los tres departamentos (YORO, CORTES, ATLANTIDA).

Las acciones desarrollas en proceso de apoyo desde el comité de emergencia interinstitucional municipal de describen y detallan fotográficamente a continuación:

- Obtención de cisterna de COPECO con el fin de entrega de agua en sectores con problemas de agua por diferentes causas.

- Entrega de agua en barrios y colonias con problemas de agua y colonias presencia alta de COVID-19.

- Coordinación de labores de salinización a nivel de la ciudad en puntos de fumigación vehicular en entradas y salidas de la ciudad y coordinación de preparación de soluciones sanitizantes.

- Apoyo al manejo de la emergencia en el municipio desde el comité interinstitucional.

- Acciones de apoyo a comunidades con problemas en sistemas de abastecimiento de agua potable, esto por los daños causados durante el paso de las tormentas tropicales en el país.

- Este apoyo se extendió desde sistemas por bombeo como sistemas por gravedad.

### GERENCIA REGIONAL ATLANTICO

En la actualidad esta ciudad se encuentra con problema graves en la reducción de los caudales de la fuente principal abastecimiento del municipio y sumado a esto el daño de equipo de bombeo a causa de las altas temperaturas más la vida útil al estar operando estos equipos, por este motivo actualmente se encuentra en proceso la compra de directa de dos motores y dos bombas con el fin de mejorar la distribución de agua.

Dentro de las actividades más relevantes se puede mencionar la remoción de más de 60 mil metros cúbicos de material sobre el Rio Danto. El Rio Danto es la principal fuente que abastece a La Ceiba, es por este motivo que las gestiones que se han venido desarrollando en su mayoría están dirigidas a proyectos de mejora para esta fuente. Como ser el reservorio sobre el Rio Danto, Revisión constante del equipo de bombeo, La Regional del Litoral Atlántico cuenta actualmente con 103 empleados, Las actividades de distribución de agua con carros cisternas en la zona donde se dificulta el acceso por medio de tubería; se han realizado con la colaboración de COPECO.

### UNIDAD DE PROYECTOS INVERSIONES Y DESARROLLO

Las actividades realizadas por esta Sub Gerencia de Proyectos, Inversiones y Desarrollo, le informo que debido a la falta de recursos financieros para atender el área de desarrollo de inversiones en la institución, además de la afectación de la Pandemia del COVID 19, participe en conjunto con UNICEF, en una serie de actividades llevadas a cabo de forma virtual a través de reuniones, talleres y foros virtuales, para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Actualización del Mapeo de Actores y Recursos Disponibles de los miembros de la Mesa de Agua y Saneamiento en Emergencias de Honduras.

- Seguimiento al Plan de Preparación y Respuesta de Agua y Saneamiento por efecto del COVID 19.

- Mapeo de Afectaciones de Prestadores de Servicio de Agua y Saneamiento producto del COVID 19.

- Seguimiento al Plan de Preparación y Respuesta de Agua y Saneamiento por efecto de ETA e IOTA.

- Seguimiento a la Evaluación de Daños y Necesidades en sistemas de agua y saneamiento producto de ETA e IOTA.

- Integrar el equipo técnico del SANAA y CONASA para la elaboración y/o actualización del Plan de Reconstrucción Nacional.

### PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

A continuación se detalla las actividades realizadas durante el año 2020:

1.	Grupo temático regional de saneamiento FOCARD-APS

Las charlas impartidas en el ciclo están disponibles en el canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsQev7W3NHB-kYwBa6rc-pg

- Grupo temático nacional saneamiento RASHON.

Este grupo funciona como el grupo nacional de la plataforma de FOCARD-APS

- Apoyo a AMDC en la colonia San Miguel

- Se tratan 720,000 metros cúbicos de agua por año.

### UNIDAD DE HIDROLOGIA, GERENCIA REGIONAL METROPOLITANA

Actividades Unidad de Hidrología Metropolitana desarrolladas durante el 2020:

- Recolección del registro de datos en físico de los parámetros hidrométricos tomados por los lectores para cada una de las estaciones en las cuencas del corredor boscoso central, DC. Esta recolección se realizó de forma continua al inicio de cada mes.

### GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Financiera Administrativa del SANAA, tiene la responsabilidad de administrar los recursos económicos de la institución con el fin de mantener el equilibrio entre ingresos y egresos que durante un año ejecuta la administración de acuerdo al presupuesto asignado así como por los recursos generados por la institución.

En el 2018, los recursos de la empresa se invirtieron para el funcionamiento administrativo y el financiamiento en los rubros; operación. Implementación de tecnologías como el telecontrol y aplicaciones informáticas, maquinaria, químicos para la potabilización del agua, sueldos y salarios, así como recursos que corresponde a los egresos por la transferencia que realizo la Secretaria de Finanzas de recursos provenientes del Convenio BID 4878, Fuente 21, destinados al pago de prestaciones laborales de empleados del SANAA, en aplicación a la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento

Fuente: Pagina de web SANAA.hn, Unidad de Transparencia

### Agradecimiento Institucional

En nombre de esta noble institución queremos dar gracias a las compañeras y compañeros que por muchos años dieron lo mejor de su vida, dando ejemplo de profesionalismo, dignidad y entrega al sector Agua Potable y saneamiento.

Siendo parte cada día de la histórica labor del SANAA en el desarrollo del país y confirmando que el agua es un derecho Humano. Lamentamos su partida por esta Pandemia que se los ha llevado a ustedes y a muchos de nuestros familiares que han formado parte de nuestros logros.

Este no es un adiós sino un hasta pronto.

Dios bendiga sus almas por siempre

Recuerdo de algunos compañeros